### Mitarbeitereinsatzplan

| Vorgangsbezeichnung | Stabsleiter Herr Gündler Wirtschafts-informatiker IHK |  | Frau Keller Fachinformatiker Anwendungs-entwicklung |  | Herr Krause Kaufm. Assistent für Wirtschaftsinformatik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeit in Std. | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist |
| Anforderungsdefinition des Prototyps | X (4) |  | A (4) |  | A (4) |  |
| ER-Diagramm und Attribute beschreiben | X (3) |  |  |  |  |  |
| Tabelle entwerfen | X (2) |  |  |  |  |  |
| Formulare entwerfen |  |  | X (3) |  |  |  |
| Berichte entwerfen |  |  |  |  | X (3) |  |
| Entwürfe abstimmen | X (2) |  | A (2) |  | A (2) |  |
| Testdaten erstellen |  |  |  |  | X (3) |  |
| Tabellen erstellen | X (2) |  |  |  |  |  |
| Formulare erstellen |  |  | X (2) |  |  |  |
| Berichte erstellen |  |  |  |  | X (3) |  |
| Menü erstellen | X (1) |  | A (1) |  |  |  |
| Prototyp testen |  |  | X (2) |  | A (2) |  |
| Prototyp dokumentieren |  |  | A (3) |  | X (3) |  |
| Prototyp präsentieren |  |  | X (1) |  | A (1) |  |
| Summe Arbeitsstunden | 14 |  | 18 |  | 21 |  |

X – verantwortlich

A – mit ausführend

rb_loe12